
**Plan de Despliegue del Software**

**Reserve Shoot**



***Parte 1: Aspectos Importantes***

**1. Aprovisionamiento de Servicios**

El aprovisionamiento de servicios para Reserve Shoot implica la adquisición y configuración de infraestructura tecnológica esencial para el funcionamiento óptimo de la plataforma. Este proceso incluye:

* Evaluación de opciones de alojamiento en la nube para determinar la mejor solución en términos de escalabilidad, seguridad y rendimiento.
* Selección de proveedores de servicios de CDN (Content Delivery Network) para mejorar la distribución de contenido y optimizar la velocidad de carga de la plataforma en diferentes regiones geográficas.
* Configuración de servidores web, bases de datos y otros recursos necesarios para alojar y ejecutar la aplicación Reserve Shoot de manera eficiente y segura.

**2. Migración y Portabilidad**

La migración y portabilidad de Reserve Shoot implica la transferencia de datos y funcionalidades desde sistemas existentes a la nueva plataforma. Este proceso incluye:

* Identificación y extracción de datos relevantes de sistemas de gestión anteriores, como información de clientes, reservas, y preferencias.
* Conversión y adaptación de datos al formato y estructura requeridos por la nueva plataforma de Reserve Shoot, asegurando la integridad y consistencia de la información.
* Pruebas exhaustivas de migración para verificar la precisión y completitud de los datos transferidos, minimizando el riesgo de pérdida o corrupción de información durante el proceso.}

**3. Escalonamiento**

El escalonamiento en Reserve Shoot implica la planificación y preparación para manejar picos de tráfico y demanda de usuarios. Esto se logra a través de:

* Implementación de estrategias de escalabilidad horizontal y vertical para aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la plataforma en respuesta a aumentos repentinos en la carga de trabajo.
* Configuración de balanceadores de carga para distribuir el tráfico de manera equitativa entre múltiples servidores, evitando la sobrecarga y mejorando la disponibilidad y el rendimiento del sistema.
* Monitoreo continuo del rendimiento del sistema y la utilización de recursos para identificar cuellos de botella y realizar ajustes según sea necesario para garantizar un funcionamiento óptimo.

**4. Seguridad y privacidad**

La seguridad y privacidad son aspectos críticos en Reserve Shoot para proteger la información confidencial de los usuarios y garantizar la integridad y disponibilidad de la plataforma. Esto se logra mediante:

* Implementación de protocolos de seguridad HTTPS para cifrar la comunicación entre el navegador del usuario y los servidores de Reserve Shoot, protegiendo así la información confidencial durante las transacciones.
* Configuración de firewalls y sistemas de detección de intrusiones para monitorear y filtrar el tráfico malicioso, protegiendo así la plataforma contra ataques cibernéticos y vulnerabilidades de seguridad.
* Adopción de prácticas de desarrollo seguro y pruebas de penetración regulares para identificar y remediar posibles vulnerabilidades de seguridad en la plataforma, garantizando así la protección continua de los datos y la privacidad de los usuarios.

**5. Gestión de Incidentes**

La gestión de incidentes en Reserve Shoot implica la identificación, respuesta y resolución efectiva de problemas técnicos y de seguridad que puedan surgir durante la operación de la plataforma. Esto incluye:

* Establecimiento de un equipo de respuesta a incidentes con roles y responsabilidades claramente definidos para coordinar la detección, evaluación y mitigación de incidentes de seguridad y fallas del sistema.
* Desarrollo de procedimientos de gestión de incidentes que incluyan escalación de problemas, comunicación con partes interesadas y documentación de acciones tomadas para garantizar una respuesta rápida y eficiente a incidentes.
* Realización de ejercicios de simulacro y pruebas de respuesta a incidentes periódicas para evaluar la efectividad de los procesos y procedimientos establecidos y mejorar la capacidad de respuesta del equipo frente a emergencias.

**6. Asuntos legales relacionados con la residencia física de los datos**

Los asuntos legales relacionados con la residencia física de los datos en Reserve Shoot implican el cumplimiento de regulaciones y leyes de protección de datos que rigen el almacenamiento y procesamiento de información personal de los usuarios. Esto incluye:

* Revisión y cumplimiento de regulaciones de protección de datos, como GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), que establecen requisitos para el manejo seguro y transparente de información personal de los usuarios.
* Evaluación de las leyes locales y regionales que afectan la residencia física de los datos de los usuarios, asegurando así que Reserve Shoot cumpla con los requisitos legales y normativos aplicables en todas las jurisdicciones donde opera.
* Implementación de políticas y procedimientos internos para garantizar el cumplimiento continuo de las regulaciones de protección de datos, incluyendo la obtención de consentimiento válido de los usuarios para el procesamiento de su información personal y la notificación oportuna de violaciones de seguridad de datos, según sea necesario.

**7. Servicio totalmente dependiente de una conexión a internet**

Dado que Reserve Shoot es un servicio basado en la web, su funcionamiento y disponibilidad están completamente ligados a la conectividad a Internet. Para garantizar la continuidad del servicio, se implementan las siguientes medidas:

* Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores de servicios de Internet para garantizar un nivel mínimo de disponibilidad y rendimiento de la conexión.
* Desarrollo de estrategias de redundancia de red y respaldo de datos para mitigar el impacto de interrupciones del servicio de Internet y garantizar la continuidad de las operaciones.
* Comunicación proactiva con los usuarios sobre mantenimientos programados y posibles interrupciones del servicio, proporcionando actualizaciones oportunas y alternativas disponibles durante períodos de inactividad planificados.

**8. Planes de continuidad del negocio (BCP) y recuperación de desastres (DR)**

Los planes de continuidad del negocio y recuperación de desastres en Reserve Shoot son fundamentales para garantizar la resiliencia operativa y la rápida recuperación de la plataforma en caso de interrupciones graves. Esto incluye:

* Desarrollo de planes detallados de BCP y DR que identifiquen escenarios de riesgo, establezcan procedimientos de respuesta y definan roles y responsabilidades del equipo de gestión de crisis.
* Implementación de medidas de redundancia y respaldo, como copias de seguridad regulares y replicación de datos, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información crítica en caso de fallos del sistema o desastres naturales.
* Realización de pruebas periódicas de BCP y DR para evaluar la efectividad de los planes y procedimientos establecidos, identificar áreas de mejora y garantizar la preparación del equipo de respuesta a emergencias.

**9. Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)**

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) en Reserve Shoot son documentos contractuales que especifican los estándares de rendimiento y calidad del servicio que se deben cumplir. Esto incluye:

* Definición de métricas clave de rendimiento, como tiempo de actividad del servicio, tiempos de respuesta a solicitudes de usuarios y tiempo de resolución de problemas, para medir y garantizar el cumplimiento de los ANS.
* Establecimiento de penalizaciones por incumplimiento de los ANS, así como procedimientos para la revisión y renegociación periódica de los términos del acuerdo en función del rendimiento y las necesidades del cliente.
* Monitoreo continuo del rendimiento del servicio y generación de informes periódicos para evaluar el cumplimiento de los ANS y tomar medidas correctivas según sea necesario para mantener la satisfacción del cliente.

**10. Reputación y Solvencia del Proveedor de Servicios**

La reputación y solvencia del proveedor de servicios de Reserve Shoot son factores críticos que influyen en la confianza y estabilidad del negocio. Esto incluye:

* Evaluación exhaustiva de la reputación y experiencia del proveedor de servicios, incluyendo la revisión de referencias, testimonios de clientes y análisis de mercado para garantizar su idoneidad y fiabilidad.
* Análisis de la solidez financiera y estabilidad del proveedor de servicios, incluyendo la evaluación de su situación financiera, liquidez y capacidad para cumplir con los compromisos contractuales a largo plazo.
* Establecimiento de mecanismos de seguimiento y supervisión para monitorear continuamente la salud y rendimiento del proveedor de servicios, y tomar medidas proactivas para abordar cualquier señal de riesgo o deterioro en su reputación o solvencia.

**11. Clausulas de Derechos de Proveedores y Limitación de Responsabilidad**

Las cláusulas de derechos de proveedores y limitación de responsabilidad en Reserve Shoot son disposiciones contractuales que protegen los intereses del negocio y establecen los términos y condiciones de la relación con los proveedores de servicios. Esto incluye:

* Negociación y revisión detallada de los contratos con proveedores de servicios para garantizar la protección de los derechos de Reserve Shoot, incluyendo la propiedad intelectual, confidencialidad y uso de datos.
* Inclusión de cláusulas de limitación de responsabilidad que establezcan los límites y exclusiones de responsabilidad del proveedor de servicios en caso de incumplimiento contractual, daños o pérdidas, mitigando así el riesgo legal y financiero para Reserve Shoot.
* Consulta con asesores legales y expertos en contratación para asegurar la comprensión y negociación equitativa de las cláusulas contractuales, garantizando así la equidad y transparencia en la relación con los proveedores de servicios.

**12. Seguridad y Privacidad**

La seguridad y privacidad son prioridades fundamentales en Reserve Shoot para proteger la información confidencial de los usuarios y garantizar la confianza y cumplimiento normativo. Esto incluye:

* Implementación de medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos, autenticación de dos factores y controles de acceso, para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del usuario.
* Desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad que establezcan estándares y prácticas recomendadas para el manejo seguro de datos, incluyendo la capacitación del personal y la gestión de incidentes de seguridad.
* Cumplimiento de regulaciones de privacidad de datos, como GDPR y CCPA, que establecen requisitos para la recopilación, uso y procesamiento de información personal, garantizando así el respeto y protección de los derechos de privacidad de los usuarios.

***Parte 2: Fases de una implantación***

**1. Revisión de Hardware y Software**

La revisión de hardware y software es una etapa crucial para garantizar que la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de software estén adecuadamente configuradas y sean compatibles con los requisitos de Reserve Shoot. Esto incluye:

* Evaluación del rendimiento y capacidad de los servidores, redes y otros componentes de hardware para determinar si cumplen con las necesidades de la plataforma.
* Verificación de la versión y configuración de software en los servidores y dispositivos cliente para asegurarse de que estén actualizados y sean compatibles con las tecnologías utilizadas por Reserve Shoot.
* Identificación y corrección de posibles problemas de hardware y software que puedan afectar el rendimiento o la seguridad de la plataforma antes de proceder con la implantación.

**2. Método de implementación**

El método de implantación se refiere al enfoque estratégico utilizado para implementar Reserve Shoot de manera eficiente y efectiva. Algunas consideraciones clave incluyen:

* Selección del método de despliegue adecuado, como despliegue gradual (piloto), despliegue completo (corte a todo o nada), o despliegue por fases (paulatino por funcionalidades).
* Planificación detallada de actividades y recursos necesarios para cada etapa del proceso de implantación, incluyendo cronogramas, asignación de tareas y comunicación con las partes interesadas.
* Coordinación con equipos de desarrollo, operaciones y soporte técnico para garantizar una transición fluida y minimizar el impacto en los usuarios durante el despliegue.
* Cuadro de Gantt de la implementación del plan de trabajo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Inicio** | **Fin** | **Duración** |
| Revisión de Hardware y Software | 01/04/2024 | 07/04/2024 | 1 semana |
| Método de Implantación | 08/04/2024 | 14/04/2024 | 1 semana |
| Puesta Operativa | 15/04/2024 | 21/04/2024 | 1 semana |
| Migración de Datos | 22/04/2024 | 28/04/2024 | 1 semana |
| Enrutamiento de Interfaces | 29/04/2024 | 05/05/2024 | 1 semana |
| Perfiles / Roles | 06/05/2024 | 12/05/2024 | 1 semana |
| Plan de Pruebas Migración | 13/05/2024 | 19/05/2024 | 1 semana |
| Capacitación | 20/25/2024 | 26/05/2024 | 1 semana |
| Manual de Usuario | 27/05/2024 | 02/06/2024 | 1 semana |
| Manual de Normas y Procedimientos | 03/06/2024 | 09/06/2024 | 1 semana |
| Manual de Autorizaciones | 10/06/2024 | 16/06/2024 | 1 semana |
| Plan de Corte | 17/06/2024 | 23/06/2024 | 1 semana |
| Plan de Contingencia | 24/06/2024 | 30/06/2024 | 1 semana |
| Análisis Postimplantación | 01/07/2024 | 07/07/2024 | 1 semana |

**3. Puesta operativa**

La puesta operativa marca el inicio oficial de la operación de Reserve Shoot. Durante esta fase, se realizan las siguientes actividades:

* Configuración final de la plataforma, incluyendo ajustes de configuración, integraciones con sistemas externos y personalización según las necesidades del cliente.
* Pruebas exhaustivas de todas las funcionalidades y características de Reserve Shoot para garantizar que funcionen según lo previsto y cumplan con los requisitos del usuario final.
* Capacitación del personal de operaciones y soporte técnico sobre el funcionamiento de la plataforma, procedimientos de resolución de problemas y gestión de incidentes.

**4. Migración de datos**

La migración de datos implica la transferencia segura y precisa de información relevante desde sistemas existentes a la nueva plataforma de Reserve Shoot. Esto incluye:

* Extracción de datos de fuentes de origen, como bases de datos, archivos CSV o sistemas heredados, y su transformación a un formato compatible con la estructura de datos de Reserve Shoot.
* Carga y validación de datos en la nueva plataforma, asegurando la integridad y consistencia de la información transferida y resolviendo cualquier discrepancia o error encontrado durante el proceso.
* Pruebas exhaustivas de datos migrados para verificar su precisión y completitud, y confirmar que todas las funcionalidades y características dependientes de los datos funcionen correctamente.

**5. Enrutamiento de interfaces**

El enrutamiento de interfaces implica la configuración de conexiones y comunicaciones entre Reserve Shoot y sistemas externos, como pasarelas de pago, sistemas de reservas de terceros y aplicaciones móviles. Esto incluye:

* Configuración de API y protocolos de comunicación compatibles con los sistemas externos para facilitar la integración y el intercambio de datos en tiempo real.
* Pruebas de conectividad y funcionalidad de las interfaces para garantizar la interoperabilidad entre Reserve Shoot y otros sistemas, y corregir cualquier problema de compatibilidad o rendimiento identificado durante el proceso.
* Monitoreo continuo de las interfaces para detectar y resolver cualquier problema de comunicación o sincronización que pueda surgir después de la implementación.

**6. Perfiles / roles**

La definición de perfiles y roles de usuario en Reserve Shoot es crucial para gestionar adecuadamente los niveles de acceso y privilegios de los usuarios dentro de la plataforma. Esto incluye:

* Identificación de roles de usuario comunes, como administrador, gerente, empleado y cliente, y definición de los permisos y responsabilidades asociados con cada rol.
* Configuración de políticas de acceso y seguridad para restringir el acceso a funciones y datos sensibles según el rol y las responsabilidades del usuario.
* Asignación y gestión de perfiles de usuario mediante herramientas administrativas de Reserve Shoot, asegurando que cada usuario tenga el acceso adecuado y cumpla con las políticas de seguridad establecidas.

**7. Plan de pruebas Migración**

El plan de pruebas de migración es un conjunto de actividades diseñadas para validar la precisión y completitud de la migración de datos en Reserve Shoot. Esto incluye:

* Desarrollo de casos de prueba específicos para cada tipo de datos migrado, incluyendo clientes, reservas, productos y configuraciones.
* Ejecución de pruebas de migración en un entorno de prueba para simular el proceso de migración y identificar posibles errores o inconsistencias en los datos transferidos.
* Documentación detallada de los resultados de las pruebas de migración y seguimiento de las acciones correctivas necesarias para abordar cualquier problema encontrado durante el proceso.

**8. Capacitación**

La capacitación es esencial para garantizar que el personal y los usuarios finales comprendan cómo utilizar Reserve Shoot de manera efectiva. Esto incluye:

* Desarrollo de materiales de capacitación, como manuales, tutoriales y videos, que cubran todas las funcionalidades y características clave de la plataforma.
* Programación de sesiones de capacitación presenciales o virtuales para el personal de operaciones, soporte técnico y usuarios finales, adaptadas a sus roles y responsabilidades específicas.
* Evaluación del nivel de competencia y satisfacción de los usuarios después de la capacitación, y seguimiento continuo para identificar oportunidades de mejora y proporcionar soporte adicional según sea necesario.

**9. Manual de usuario**

El manual de usuario de Reserve Shoot es una guía detallada que proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar todas las funciones y características de la plataforma. Esto incluye:

* Descripción de la interfaz de usuario y navegación por las diferentes secciones y pantallas de Reserve Shoot.
* Instrucciones para realizar tareas comunes, como hacer una reserva, gestionar perfiles de usuario y configurar preferencias de cuenta.
* Solución de problemas comunes y preguntas frecuentes, con sugerencias y consejos para resolver problemas y optimizar el uso de la plataforma.

**10. Manual de normas y procedimientos**

El manual de normas y procedimientos de Reserve Shoot es un documento que establece las políticas y prácticas recomendadas para el uso y administración de la plataforma. Esto incluye:

* Políticas de seguridad de datos, incluyendo requisitos de contraseña, acceso autorizado y protección de información confidencial.
* Procedimientos operativos estándar para realizar tareas administrativas, como agregar nuevos usuarios, configurar opciones de reserva y generar informes de actividad.
* Directrices de uso responsable de Reserve Shoot, incluyendo políticas de uso aceptable, expectativas de comportamiento y consecuencias por violaciones de las políticas establecidas.

**11. Manual de autorizaciones**

El manual de autorizaciones de Reserve Shoot establece los procesos y procedimientos para solicitar, revisar y aprobar cambios significativos en la plataforma. Esto incluye:

* Definición de roles y responsabilidades de los usuarios autorizados para solicitar cambios y los encargados de revisar y aprobar las solicitudes.
* Flujo de trabajo para la presentación y revisión de solicitudes de cambios, incluyendo criterios de evaluación, tiempos de respuesta y procedimientos de escalación.
* Registro y documentación de todas las solicitudes de cambio, incluyendo detalles del cambio propuesto, fecha de solicitud y estado de aprobación, para garantizar la transparencia y trazabilidad del proceso.

**12. Plan de corte**

El plan de corte de Reserve Shoot es un conjunto de acciones y procedimientos diseñados para realizar la transición completa de sistemas anteriores a la nueva plataforma. Esto incluye:

* Identificación de una ventana de tiempo adecuada para realizar el corte, minimizando el impacto en las operaciones comerciales y los usuarios finales.
* Coordinación con los equipos de soporte técnico y operaciones para asegurar una transición fluida y minimizar el tiempo de inactividad durante el corte.
* Realización de pruebas de aceptación final y verificación de la funcionalidad y disponibilidad de Reserve Shoot después del corte, asegurando que todos los sistemas y procesos estén funcionando correctamente.

**13. Plan de contingencia**

El plan de contingencia de Reserve Shoot es un conjunto de medidas y procedimientos de emergencia diseñados para abordar posibles interrupciones del servicio o eventos adversos que puedan afectar la operación de la plataforma. Esto incluye:

* Identificación de posibles escenarios de crisis, como fallos del sistema, ataques cibernéticos o desastres naturales, y desarrollo de estrategias de respuesta para cada uno.
* Establecimiento de equipos de respuesta a emergencias y protocolos de comunicación para coordinar las acciones de mitigación y recuperación durante una crisis.
* Realización de ejercicios de simulacro y pruebas de contingencia periódicas para evaluar la efectividad del plan y garantizar la preparación del equipo para responder rápidamente a situaciones de emergencia.

**14. Análisis postimplantación**

* El análisis postimplantación de Reserve Shoot es una evaluación exhaustiva del proceso de despliegue y los resultados obtenidos, con el objetivo de identificar lecciones aprendidas, áreas de mejora y oportunidades de optimización para futuras implementaciones. Esto incluye:
* Recopilación de datos de rendimiento y retroalimentación de usuarios para evaluar la satisfacción del cliente y la efectividad de la plataforma en términos de funcionalidad, rendimiento y usabilidad.
* Revisión de los procedimientos y prácticas de despliegue para identificar puntos fuertes y áreas de mejora en el proceso de implementación, incluyendo posibles ajustes en el método de implantación, la planificación de recursos y la gestión de riesgos.
* Documentación de lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras implementaciones, con el objetivo de mejorar continuamente los procesos y prácticas de despliegue de Reserve Shoot y garantizar el éxito a largo plazo de la plataforma.

***Parte 3: Factores clave para una implantación exitosa***

**1. Apoyo de la Gerencia**

El apoyo de la gerencia es fundamental para el éxito de la implantación de Reserve Shoot. Esto implica:

* Compromiso activo de la alta dirección con el proyecto, respaldando financieramente y promoviendo la implementación de Reserve Shoot dentro de la organización.
* Asignación de recursos adecuados, incluyendo personal, presupuesto y tiempo, para garantizar el desarrollo, despliegue y mantenimiento efectivos de la plataforma.
* Participación en la toma de decisiones estratégicas y la resolución de problemas, proporcionando orientación y liderazgo durante todo el proceso de implantación.

**2. Apoyo de los Stakeholders**

El apoyo de los stakeholders es esencial para alinear los intereses y expectativas de todas las partes interesadas involucradas en la implantación de Reserve Shoot. Esto incluye:

* Identificación y compromiso de todas las partes interesadas relevantes, incluyendo usuarios finales, equipos de IT, proveedores de servicios y otros socios comerciales.
* Comunicación transparente y regular con los stakeholders, informándoles sobre el progreso del proyecto, los hitos alcanzados y cualquier cambio en los planes o requisitos.
* Involucramiento activo de los stakeholders en la toma de decisiones y la resolución de problemas, fomentando la colaboración y el compromiso en todas las etapas del proceso de implantación.

**3. Disponibilidad de Recursos (Dinero y Recursos Humanos)**

La disponibilidad de recursos, tanto financieros como humanos, es un factor crítico para garantizar el éxito de la implantación de Reserve Shoot. Esto incluye:

* Asignación de un presupuesto adecuado para cubrir los costos de desarrollo, licencias de software, capacitación de personal y otros gastos relacionados con la implantación.
* Contratación o asignación de personal con las habilidades y experiencia necesarias para llevar a cabo las tareas de desarrollo, implementación y mantenimiento de Reserve Shoot de manera efectiva.
* Planificación y gestión eficiente de los recursos humanos, asegurando una distribución equitativa de la carga de trabajo y evitando la sobrecarga de los empleados durante el proceso de implantación.